STRATÉGIE SEO COMPLÈTE

Chez Maman Jolie

Cuisine Africaine Authentique — Paris

Plan d'action 90 jours pour donner toute sa visibilité au site

Mai 2026

# Sommaire

1.  Diagnostic SEO du site actuel

2.  Objectifs et indicateurs de succès

3.  Les 8 chantiers prioritaires

4.  Architecture multi-pages recommandée

5.  Stratégie de mots-clés

6.  SEO local : la priorité absolue

7.  Stratégie de contenu et plan éditorial

8.  Netlinking et notoriété

9.  Plan d'action 90 jours

10. Suivi et indicateurs

11. Annexes (fichiers techniques fournis)

# 1. Diagnostic SEO du site actuel

## Ce qui fonctionne bien

- Stack technique moderne : le site est construit avec Next.js, ce qui garantit de bonnes performances et un rendu rapide.

- Images optimisées : le système d'images Next/Image gère automatiquement les formats modernes (WebP) et les tailles adaptatives.

- Mobile friendly : le site est responsive et adapté aux smartphones, ce qui est crucial pour un restaurant.

- Tunnel de commande fluide : le parcours WhatsApp est simple et efficace.

## Les problèmes critiques identifiés

### Problème n°1 : Site en single-page

Tout le contenu (carte, plats, livraison, contact) tient sur une seule URL avec des ancres (#menu, #livraison). Or Google ne classe pas les sections d'une page, il classe des pages entières. Conséquence : impossible de positionner « yassa Paris » ou « traiteur africain Paris » sur des URLs dédiées.

Impact : c'est le problème le plus grave. Il bloque structurellement le référencement.

### Problème n°2 : Aucun SEO local

Le site ne mentionne pas d'adresse précise, pas de quartier, pas de zone de chalandise détaillée. Or pour un restaurant, 80% du trafic SEO vient de requêtes locales (« restaurant africain près de moi », « livraison cuisine africaine République »). Sans signaux géographiques clairs, le site est invisible sur Google Maps et sur le pack local.

### Problème n°3 : Données structurées absentes

Aucun balisage Schema.org détecté. Pourtant, pour un restaurant, les données structurées sont essentielles : elles permettent d'afficher la carte, les prix, les horaires et les avis directement dans les résultats Google.

### Problème n°4 : Contenu textuel insuffisant

Le site est très visuel mais pauvre en texte. Chaque plat n'a qu'un titre et un prix. Or Google a besoin de texte pour comprendre le contexte et le positionnement. Sans contenu, pas d'indexation, pas de positionnement.

### Problème n°5 : Pages indispensables manquantes

- Pas de mentions légales (obligation légale + signal de confiance pour Google)

- Pas de page « À propos » (essentielle pour le E-E-A-T)

- Pas de CGV ou politique de confidentialité

- Pas de page dédiée au service traiteur (forte valeur commerciale)

### Problème n°6 : Pas de présence Google Business

Pour un restaurant, la fiche Google Business Profile est encore plus importante que le site web. Sans elle, le restaurant n'apparaît ni sur Google Maps ni dans les recherches locales du type « restaurant africain Paris 11 ».

# 2. Objectifs et indicateurs de succès

## Objectif n°1 : Faire connaître la marque

Conformément à la priorité fixée, l'enjeu principal est d'installer Chez Maman Jolie comme une référence de la cuisine africaine à Paris. Ceci passe par :

- Une visibilité forte sur les recherches de marque (« chez maman jolie »)

- Un positionnement sur les requêtes génériques de cuisine africaine

- Une présence sur Google Maps et dans le pack local

- Une réputation construite via les avis Google et les médias

## Objectifs chiffrés à 6 mois

| Indicateur | Aujourd'hui | Objectif 6 mois |
| --- | --- | --- |
| Pages indexées par Google | ≈ 1 | 25-35 |
| Mots-clés positionnés en top 100 | Très peu | 80-120 |
| Mots-clés en top 10 | 0 | 15-25 |
| Visites organiques mensuelles | < 50 | 800-1500 |
| Avis Google | À vérifier | 50+ avis ≥ 4,5/5 |
| Backlinks de qualité | Inconnu | 15-25 liens |

# 3. Les 8 chantiers prioritaires

## Chantier 1 — Refonte de l'architecture (CRITIQUE)

Éclater le site actuel en pages dédiées indexables. Voir le détail au chapitre 4.

- Effort : élevé (refonte technique)

- Impact SEO : très élevé

- Délai : 3 à 4 semaines

## Chantier 2 — Google Business Profile (CRITIQUE)

Créer ou revendiquer la fiche Google Business, la remplir intégralement, ajouter les photos professionnelles, les horaires, le menu, et lancer une campagne d'avis clients.

- Effort : moyen

- Impact SEO : très élevé pour le SEO local

- Délai : 1 semaine pour la mise en place

## Chantier 3 — Données structurées JSON-LD

Implémenter les balisages Restaurant, Menu, FAQPage, Organization. Fichiers prêts à l'emploi fournis (voir annexes).

- Effort : faible (copier-coller dans le head)

- Impact SEO : élevé (résultats enrichis)

## Chantier 4 — Meta tags et SEO on-page

Title et meta-description uniques sur chaque page, balises Open Graph pour le partage social, hiérarchie H1/H2/H3 propre. Templates fournis.

- Effort : faible

- Impact SEO : moyen

## Chantier 5 — Production de contenu

Rédiger les descriptions des plats (200-300 mots par plat phare), les pages thématiques (cuisine congolaise, sénégalaise), la page traiteur et la page À propos.

- Effort : élevé

- Impact SEO : très élevé

## Chantier 6 — Blog éditorial

Lancer un blog avec 12 articles sur les 6 premiers mois (recettes, traditions, comparatifs). Voir plan éditorial.

- Effort : récurrent (1 à 2 articles/mois)

- Impact SEO : élevé sur le moyen-long terme

## Chantier 7 — SEO technique

Robots.txt, sitemap XML, optimisation des Core Web Vitals, balises hreflang, canonicals propres.

- Effort : faible (fichiers fournis)

- Impact SEO : moyen

## Chantier 8 — Netlinking et notoriété

Inscription sur annuaires de qualité, relations presse locale, partenariats avec blogs food parisiens.

- Effort : moyen (récurrent)

- Impact SEO : élevé

# 4. Architecture multi-pages recommandée

Voici l'arborescence à mettre en place. Chaque page aura sa propre URL, son propre title, sa propre meta-description et son contenu unique.

## Pages principales

- / (Accueil)

- /carte (vue d'ensemble du menu)

- /livraison

- /traiteur (page commerciale stratégique)

- /a-propos (histoire de la maison)

- /contact

## Pages catégories

- /carte/entrees

- /carte/viandes

- /carte/poissons

- /carte/cuisine-mijotee

- /carte/legumes

- /carte/desserts-boissons

## Pages plats signature

Une page dédiée par plat à fort potentiel SEO :

- /plats/pondu

- /plats/yassa-poulet

- /plats/mafe

- /plats/fumbwa

- /plats/madesu

- /plats/mikate

- /plats/ntaba-chevre

- /plats/makayabu

## Pages thématiques

- /cuisine-congolaise

- /cuisine-senegalaise

- /cuisine-ouest-africaine

## Pages traiteur spécialisées

- /traiteur/mariage

- /traiteur/entreprise

- /traiteur/anniversaire-bapteme

## Blog

- /blog (index)

- /blog/[slug-article]

## Pages légales

- /mentions-legales

- /politique-confidentialite

- /cgv

# 5. Stratégie de mots-clés

La stratégie est articulée en trois cercles concentriques.

## Cercle 1 — Mots-clés de marque (priorité absolue)

À sécuriser en premier. Volume modeste mais conversion maximale.

- chez maman jolie

- maman jolie restaurant

- maman jolie paris

- maman jolie cuisine africaine

## Cercle 2 — Mots-clés transactionnels locaux (forte priorité)

Ce sont les requêtes qui amènent des clients directement.

| Mot-clé | Volume/mois | Difficulté |
| --- | --- | --- |
| restaurant africain Paris | 2 900 | Élevée |
| restaurant africain Paris 11 | 210 | Moyenne |
| traiteur africain Paris | 720 | Moyenne |
| livraison cuisine africaine Paris | 320 | Faible |
| restaurant congolais Paris | 480 | Moyenne |
| restaurant sénégalais Paris | 590 | Moyenne |
| yassa poulet Paris | 90 | Faible |
| pondu Paris | 70 | Faible |
| mafé Paris | 110 | Faible |
| traiteur mariage africain Paris | 170 | Moyenne |

Volumes estimés. À affiner avec Google Search Console et un outil comme Ahrefs ou Semrush.

## Cercle 3 — Mots-clés informationnels (pour le blog)

Ils ne convertissent pas directement mais ils créent du trafic et de la notoriété.

- qu'est-ce que le pondu

- recette bissap

- différence yassa mafé

- plats africains traditionnels

- cuisine africaine bienfaits

- épices africaines

# 6. SEO local : la priorité absolue

Pour un restaurant, le SEO local est le levier n°1. Voici les actions à mener dans l'ordre.

## Action 1 : Google Business Profile

Créer ou revendiquer la fiche : business.google.com

- Catégorie principale : « Restaurant africain »

- Catégories secondaires : « Traiteur », « Service de livraison de repas »

- Adresse exacte (ou zone de service si pas d'adresse fixe)

- Horaires précis avec gestion des jours fériés

- Téléphone, WhatsApp, site web

- 10 à 15 photos professionnelles minimum (plats, intérieur, équipe, ambiance)

- Menu détaillé avec prix

- Publications hebdomadaires (offres, événements, nouveautés)

- Activation de la messagerie et des questions/réponses

## Action 2 : Stratégie d'avis Google

Les avis sont LE signal n°1 pour le pack local. Objectif : 50+ avis avec une moyenne ≥ 4,5/5 en 6 mois.

- Créer un lien court vers la page d'avis (g.page/r/...)

- QR code sur les sacs de livraison et reçus

- Message WhatsApp automatique 24h après la commande

- Demande orale à chaque client satisfait

- Réponse personnalisée à 100% des avis (positifs ET négatifs)

## Action 3 : Annuaires et plateformes

- Indispensables : TripAdvisor, TheFork, Yelp, Pages Jaunes, Petit Futé, Sortir à Paris

- Spécialisés : annuaires de restaurants africains, communautés diasporiques

- Partenariats livraison : Uber Eats, Deliveroo (à étudier selon stratégie, créent des backlinks)

- Cohérence NAP : Nom, Adresse, Téléphone identiques partout (point critique pour Google)

## Action 4 : Citations locales et presse

- Le Bonbon Paris (rubrique restaurants)

- Time Out Paris

- Sortir à Paris

- Telerama Sortir

- Blogs food parisiens (Parisianavores, Tasting Tour, Paris s'éveille)

# 7. Stratégie de contenu et plan éditorial

Le contenu est ce qui fait la différence sur le long terme. Voir le document de contenu joint pour les textes prêts à l'emploi.

## Textes prêts à l'emploi fournis

- 6 fiches plats détaillées (pondu, yassa, mafé, fumbwa, madesu, mikaté)

- Page cuisine congolaise (800 mots)

- Page cuisine sénégalaise (700 mots)

- Page traiteur événementiel (700 mots)

- Structure de la page À propos (à compléter)

- Plan éditorial blog : 12 articles avec mots-clés ciblés

## Planning de publication recommandé

Mois 1 : publier les pages structurelles (carte, plats signature, cuisine congolaise, cuisine sénégalaise, traiteur).

Mois 2 : page À propos, premiers articles de blog (pondu, yassa vs mafé, plats africains à découvrir).

Mois 3 et suivants : 1 à 2 articles par mois selon le plan éditorial.

# 8. Netlinking et notoriété

## Stratégie de backlinks

Pour un restaurant local, il vaut mieux 10 bons liens locaux qu'un lien d'autorité hors thème. Cibles prioritaires :

### Liens locaux (priorité)

- Office de tourisme de Paris

- Mairie du 11ème arrondissement (annuaire des commerçants)

- Associations culturelles africaines

- Centres culturels africains à Paris

### Liens médias

- Articles dans la presse locale (Le Parisien 11ème, blogs food)

- Citations dans des classements (« meilleurs restaurants africains de Paris »)

- Médias diasporiques (Afrik.com, Negus Magazine, Awa Magazine)

### Liens partenaires

- Wedding planners et organisateurs d'événements

- Salles de réception et lieux de mariage

- Associations professionnelles africaines en France

## Stratégie social media (signaux indirects)

- Instagram actif (photos des plats, coulisses, événements clients)

- TikTok (recettes courtes, démonstrations, tendances food)

- Facebook (communauté, événements, partages de la communauté africaine)

- YouTube (à terme : présentation des plats, recettes, histoire de la maison)

# 9. Plan d'action 90 jours

## Mois 1 — Fondations techniques

Semaine 1-2 :

- Mise en place de l'architecture multi-pages dans Next.js

- Intégration des meta tags fournis sur chaque page

- Intégration du JSON-LD complet sur la page d'accueil

- Publication du robots.txt et du sitemap.xml

- Création de la fiche Google Business Profile

Semaine 3-4 :

- Création des pages mentions légales, CGV, politique de confidentialité

- Intégration des 6 fiches plats détaillées fournies

- Publication des pages cuisine congolaise et cuisine sénégalaise

- Soumission du sitemap dans Google Search Console et Bing Webmaster Tools

- Premières inscriptions sur annuaires (TripAdvisor, Pages Jaunes, Petit Futé)

## Mois 2 — Contenu et SEO local

- Publication de la page traiteur événementiel et de ses sous-pages

- Rédaction et publication de la page À propos

- Lancement du blog : 2 premiers articles (pondu, yassa vs mafé)

- Démarrage de la campagne d'avis Google (QR codes, messages WhatsApp)

- Photos professionnelles du restaurant et des plats si pas déjà fait

- Premières publications Google Business Profile (1/semaine)

## Mois 3 — Acquisition et notoriété

- 2 nouveaux articles de blog

- Outreach presse : envoi de communiqués à 10 médias parisiens et africains

- Démarrage des partenariats wedding planners / salles de réception

- Optimisation continue selon les premières données Search Console

- Bilan trimestriel : positions, trafic, conversions, avis

# 10. Suivi et indicateurs

## Outils à mettre en place dès maintenant (gratuits)

- Google Search Console : indispensable. Indexation, positions, impressions, clics, erreurs techniques.

- Google Analytics 4 : trafic, comportement, sources.

- Google Business Profile Insights : vues sur Maps, appels, demandes d'itinéraire.

- Bing Webmaster Tools : complément de Search Console pour Bing.

## Outils recommandés (payants si budget)

- Ahrefs ou Semrush : suivi des positions, backlinks, recherche de mots-clés (à partir de 100€/mois).

- Screaming Frog : audit technique régulier (gratuit jusqu'à 500 URLs).

## Rituel de suivi recommandé

- Hebdomadaire : check Google Business (avis, vues, questions)

- Mensuel : revue Search Console (positions, requêtes, indexation)

- Trimestriel : bilan complet et ajustement de la stratégie

# 11. Annexes — Fichiers techniques fournis

Ce kit contient les fichiers suivants, prêts à intégrer ou à utiliser comme base :

## Dossier /technique

- 01-meta-tags-head.html : tous les meta tags à insérer dans le <head> de la page d'accueil (charset, viewport, title, description, Open Graph, Twitter Cards, geo, canonical).

- 02-jsonld-complet.html : balisages Schema.org JSON-LD complets (Restaurant, Menu détaillé avec tous les plats, FAQPage, Organization, WebSite).

- 03-robots.txt : fichier robots.txt optimisé pour Next.js.

- 04-sitemap.xml : sitemap XML avec l'arborescence multi-pages cible.

## Dossier /contenus

- 01-descriptions-plats.md : 6 fiches plats détaillées (200-350 mots chacune) prêtes à intégrer.

- 02-pages-thematiques-blog.md : pages cuisine congolaise, cuisine sénégalaise, traiteur, à propos + plan éditorial de 12 articles de blog.

## Pour aller plus loin

Une fois ce socle en place et après 3 mois de données, on pourra affiner la stratégie selon ce qui fonctionne réellement : doubler les efforts sur les pages qui performent, retravailler celles qui sous-performent, et lancer une stratégie d'acquisition plus ambitieuse (Google Ads géolocalisé, campagne Instagram, partenariats influenceurs food).

— Fin du document —